Claude 红绿灯状态提醒工具

PRD + MVP 技术方案

面向 Windows + Claude CLI / Claude Code Hooks 的本地状态提醒工具

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 交付类型 | 产品需求文档 + 开发落地说明 |
| 目标用户 | 在 Windows 终端中使用 Claude CLI / Claude Code 的开发与运维人员 |
| 核心价值 | 及时发现任务完成、等待授权、执行中、错误中等状态，减少盯屏和无效等待 |

1. 背景与问题定义

用户在 Windows 终端中通过 claude 命令启动 Claude CLI，模型通过公司内网 DeepSeek API 网关工作。长任务执行期间，用户经常切换到其他窗口；当 Claude 任务完成、等待授权 Yes/No 或发生错误时，终端不一定能被及时关注，导致等待时间浪费。

本工具通过 Claude Code Hooks 将状态事件转换为本地信号，再由 Windows 小程序以红黄绿灯的形式实时提醒。官方 Hooks 机制支持在 Claude Code 生命周期关键节点执行命令，并向命令 Hook 的 stdin 传入 JSON 上下文。

2. 产品目标与非目标

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品目标 | 以任务栏/托盘红黄绿灯提示 Claude 当前状态；优先解决“完成未发现”和“授权卡住”两个高频问题。 |
| 产品目标 | 不依赖外网、不读取对话内容、不调用模型 API，只在本地记录轻量状态元数据。 |
| 产品目标 | 支持绿色部署，适配公司 Windows 受控办公环境。 |
| 非目标 | 不自动点击 Yes/No，不自动批准或拒绝任何工具权限请求。 |
| 非目标 | 不替代 Claude CLI，不代理 DeepSeek API，不接管终端输入输出。 |
| 非目标 | MVP 不做企业级集中管控与跨设备同步。 |

3. 目标用户与典型场景

• 开发者/运维支持人员：启动 Claude 后让其修改代码、分析日志、生成材料，同时处理其他办公事务。

• 长任务等待：Claude 正在执行文件修改、命令运行、测试等动作时，黄灯常亮或慢闪。

• 权限确认：Claude 请求用户批准工具调用时，红灯闪烁 10 次并保持红灯常亮。

• 任务完成：Claude 完成响应或进入 idle_prompt 时，绿灯闪烁 10 次并保持常亮。

• 异常提醒：API 错误、Hook 异常、工具调用失败时，红黄交替提示。

4. 状态定义与灯效规则

| 状态码 | 触发含义 | 灯效 | 用户动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| off | Claude 未启动、状态文件不存在或状态过期 | 三灯灰色 | 无需处理 |
| idle | Claude 空闲/等待输入 | 绿灯常亮 | 可输入新任务 |
| done | 任务刚完成 | 绿灯闪烁 10 次后常亮 | 查看结果或继续提问 |
| thinking | 用户提交 prompt 后，Claude 正在思考/生成 | 黄灯慢闪 | 等待 |
| working | Claude 正在调用工具、写文件或执行命令 | 黄灯常亮 | 等待或观察终端 |
| permission | Claude 需要用户授权 Yes/No | 红灯闪烁 10 次后常亮 | 切回终端确认 |
| error | StopFailure 或工具调用失败 | 红黄交替 | 查看终端错误 |

5. Claude Hooks 映射

Claude Code Hooks 的事件包括 SessionStart、UserPromptSubmit、PreToolUse、PermissionRequest、PostToolUse、Notification、Stop、StopFailure、SessionEnd 等；其中 Notification 可通过 matcher 区分 permission_prompt 与 idle_prompt。

| Claude Hook | 建议状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SessionStart | idle | 会话启动或恢复，自动拉起状态灯。 |
| UserPromptSubmit | thinking | 用户提交提示词后进入思考状态。 |
| PreToolUse | working | 工具调用前切换为工作状态。 |
| PostToolUse / PostToolBatch | thinking | 工具调用结束，回到模型继续推理状态。 |
| PermissionRequest | permission | 权限对话框出现，红灯提醒。 |
| Notification: permission_prompt | permission | Claude 通知等待用户授权，红灯提醒。 |
| Notification: idle_prompt | done | Claude 结束并等待用户输入，绿灯闪烁。 |
| Stop | done | Claude 完成响应，绿灯闪烁。 |
| StopFailure / PostToolUseFailure | error | 错误或工具失败，红黄交替。 |
| SessionEnd | off | 会话结束，灰灯。 |

6. 功能需求

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 状态灯窗口显示红/黄/绿三灯 | P0 | 窗口可显示三灯，当前状态灯高亮，其他灯置灰。 |
| F02 | 系统托盘图标同步状态 | P0 | 托盘图标随状态变更动态刷新。 |
| F03 | 任务完成提醒 | P0 | done 状态触发绿灯闪烁 10 次并常亮。 |
| F04 | 授权提醒 | P0 | permission 状态触发红灯闪烁 10 次并常亮。 |
| F05 | 工作/思考区分 | P1 | thinking 为黄灯慢闪，working 为黄灯常亮。 |
| F06 | 错误提醒 | P1 | error 状态红黄交替。 |
| F07 | 自动启动状态灯 | P1 | Hook 脚本检测 exe 未运行时自动启动。 |
| F08 | 终端定位 | P2 | 双击托盘图标尝试切回 Claude 终端窗口。 |
| F09 | 状态过期保护 | P2 | 30 分钟无更新后转灰灯，减少误导。 |

7. 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 安全 | 不上传数据；不记录 prompt、回复正文、文件内容；不自动授权。 |
| 兼容性 | Windows 10/11；.NET 8 Windows Desktop Runtime 或自包含发布。 |
| 性能 | 空闲 CPU 占用接近 0；状态文件监听与 250ms 动画定时器不影响开发环境。 |
| 可部署 | 优先安装到 %LOCALAPPDATA%\ClaudeLight，避免管理员权限。 |
| 可维护 | 状态枚举、灯效、Hook 配置、信号脚本分层清晰。 |
| 可观测 | 状态文件可人工查看；支持 manual-test.ps1 手动测试。 |

8. 技术架构

MVP 采用文件通信方案，避免本地端口、服务注册、命名管道权限等额外复杂度。Claude Hook 调用 PowerShell 脚本 signal.ps1，脚本写入 %LOCALAPPDATA%\ClaudeLight\status.json；WinForms 程序通过 FileSystemWatcher 监听文件变化并刷新 UI。

| 模块 | 职责 | 实现建议 |
| --- | --- | --- |
| Claude Hooks 配置 | 绑定 Claude 生命周期事件 | ~/.claude/settings.json |
| signal.ps1 | 接收 Hook stdin JSON，归一化状态并写本地文件 | PowerShell，无输出，exit 0 |
| status.json | 状态通信载体 | UTF-8 JSON 原子替换写入 |
| WinForms App | 显示窗口、托盘图标、灯效动画 | .NET 8 WinForms |
| start-claude.cmd | 可选包装器，设置终端标题并启动 claude | cmd 脚本 |

9. 数据结构

status.json 示例：

{"state":"permission","time":"2026-06-02T10:30:00.0000000+09:00","session_id":"abc123","cwd":"C:\repo","hook_event_name":"PermissionRequest","tool_name":"Bash","notification_type":"","source":""}

MVP 只使用 state 与 time 进行主要判断；session_id、cwd、hook_event_name、tool_name 用于窗口提示与后续多会话聚合。

10. 安全与合规边界

• Hook 脚本必须保持无 stdout 输出，避免在 UserPromptSubmit、SessionStart 等事件中向 Claude 注入无关上下文。

• PermissionRequest 场景不返回允许/拒绝 JSON，不使用 exit 2，避免误阻断或误授权。

• 状态文件不得包含用户 prompt、Claude 回复、代码片段、密钥、业务数据。

• 工具仅本地运行，不开 HTTP 端口，不连接互联网。

11. 版本规划

| 阶段 | 内容 |
| --- | --- |
| MVP v0.1 | 单状态文件、窗口+托盘、Hook 模板、手动安装与测试脚本。 |
| v0.2 | 多会话聚合，按照 permission > error > working > thinking > done > idle 优先级显示。 |
| v0.3 | Windows Toast 通知、声音策略、更多自定义灯效。 |
| v1.0 | 安装向导、自动合并 settings.json、企业内部分发包。 |

12. 验收用例

| 用例 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| TC01 | 执行 manual-test.ps1 idle | 绿灯常亮。 |
| TC02 | 执行 manual-test.ps1 thinking | 黄灯慢闪。 |
| TC03 | 执行 manual-test.ps1 working | 黄灯常亮。 |
| TC04 | 执行 manual-test.ps1 permission | 红灯闪烁 10 次，然后红灯常亮。 |
| TC05 | 执行 manual-test.ps1 done | 绿灯闪烁 10 次，然后绿灯常亮。 |
| TC06 | 执行 manual-test.ps1 error | 红黄交替。 |
| TC07 | 启动 Claude 并输入 /hooks | 能看到已配置 Hook。 |
| TC08 | 触发 Claude 权限请求 | 红灯提醒，不自动批准。 |

13. 风险与处理

| 风险 | 影响 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| Claude CLI 版本不支持 Hooks | 无法按生命周期上报状态 | 降级为包装器+终端标题/输出监听，但可靠性较低。 |
| PowerShell 执行策略限制 | Hook 脚本无法执行 | 使用 -ExecutionPolicy Bypass；必要时由管理员加入可信路径。 |
| Windows 任务栏固定限制 | 无法程序化 pin | 提供 exe，用户手动固定；托盘图标作为稳定入口。 |
| Hook 重复触发 | 灯效频繁切换 | 状态归一化，done/permission 保留闪烁后稳态。 |
| 多会话冲突 | 后来的普通状态覆盖授权状态 | v0.2 引入 per-session 文件与优先级聚合。 |

14. 参考依据

| 来源 | 关键信息 |
| --- | --- |
| Claude Code Hooks Reference | Hooks 会在生命周期关键点触发；command hook 从 stdin 接收 JSON；事件包含 SessionStart、UserPromptSubmit、PreToolUse、PermissionRequest、Notification、Stop、StopFailure 等。https://code.claude.com/docs/en/hooks |
| Claude Code Hooks Guide | 通过 settings.json 配置 hooks，可用 /hooks 验证；Notification matcher 包含 permission_prompt 与 idle_prompt。https://code.claude.com/docs/en/hooks-guide |